**ГЛАВА ТРУНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА**

**СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

23.04.2025 с. Донское № 6-пг

О подготовке проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки Труновского муниципального округа Ставропольского края, утвержденные постановлением администрации Труновского муниципального округа Ставропольского края от 28.02.2022 № 110-п

В соответствии со статьей 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Ставропольского края от 02 марта 2005 г. № 12-кз «О местном самоуправлении в Ставропольском крае»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отделу архитектуры и градостроительства администрации Труновского муниципального округа Ставропольского края подготовить проект внесения изменений в правила землепользования и застройки Труновского муниципального округа Ставропольского края, утвержденные постановлением администрации Труновского муниципального округа Ставропольского края от 28.02.2022 № 110-п «Об утверждении правил землепользования и застройки Труновского муниципального округа Ставропольского края» (с изменениями, внесенными постановлениями администрации Труновского муниципального округа Ставропольского края от 04.07.2022 № 437-п, от 21.09.2022 № 685-п, от 01.09.2023 № 799-п, от 13.12.2023 № 1139-п, от 26.06.2024 № 609-п, от 01.11.2024 № 1027-п) (далее - проект внесения изменений) с установлением градостроительного зонирования применительно ко всей территории Труновского муниципального округа Ставропольского края.

2. Утвердить прилагаемые порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки Труновского муниципального округа Ставропольского края.

3. Возложить обязанности по организации проведения публичных слушаний на комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки Труновского муниципального округа Ставропольского края (далее – комиссия).

4. Комиссии обеспечить сбор и обобщение предложений заинтересованных лиц по подготовке проекта внесения изменений и разместить настоящее постановление на официальном сайте органов местного самоуправления Труновского муниципального округа Ставропольского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации Труновского муниципального округа Ставропольского края Чернышова А.В.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Исполняющий полномочия Главы

Труновского муниципального округа

Ставропольского края

первый заместитель главы администрации

Труновского муниципального округа

Ставропольского края А.В. Чернышов

|  |
| --- |
|  УТВЕРЖДЕНЫпостановлением ГлавыТруновского муниципального округа Ставропольского краяот 23.04.2025 № 6-пг\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

ПОРЯДОК И СРОКИ

проведения работ по подготовке проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки Труновского муниципального округа Ставропольского края

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №п/п | Мероприятия | Срок проведения работ |
| 1. | Опубликовать сообщение о принятии решения о подготовке проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки Труновского муниципального округа Ставропольского края (далее – проект внесения изменений в правила) |  в течение 10 дней с даты принятия решения о подготовке проекта внесения изменений в правила  |
| 2. | Сбор исходной информации для предоставления разработчику и разработка проекта внесения изменений в правила | в течение 15 дней с момента вступления в силу постановления администрации Труновского муниципального округа Ставропольского края о подготовке проекта внесения изменений в правила  |
| 3. | Принятие решения о проведении публичных слушаний по проекту внесения изменений в правила  | в течение 5 дней со дня получения проекта внесений изменений в правила |
| 4. | Проведение публичных слушаний по проекту внесения изменений в правила | 1месяц со дня опубликования проекта внесения изменений в правила |
| 5. | Доработка проекта изменений в правила с учетом результатов публичных слушаний, направление проекта внесения изменений в правила Главе Труновского муниципального округа Ставропольского края | не позднее 10 дней со дня получения проекта внесения изменений в правила |
| 6. | Принятие решения о направлении проекта внесения изменений в правила на утверждение или об отклонении проекта внесения изменений в правила и направлении его на доработку | в течение 10 дней после предоставления проекта внесения изменений в правила Главе Труновского муниципального округа Ставропольского края |
| 7. | Утверждение проекта внесения изменений в форме правового акта администрации Труновского муниципального округа Ставропольского края  | в течение 10 дней со дня проведения публичных слушаний |
| 8. | Опубликование утвержденного постановления администрации Труновского муниципального округа Ставропольского края на официальном сайте органов местного самоуправления Труновского муниципального округа Ставропольского края информационно- телекоммуникационной сети «Интернет» | в течение 7 дней со дня утверждения проекта внесения изменений в правила |
| 9.  | Размещение в ФГИС ТП утвержденных документов территориального планирования | в течение 5 дней с даты утверждения внесения изменений в правила |