**КОНЦЕССИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ**

**о создании объекта обустройства автомобильной дороги**

с. Донское \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2025 год

Администрация Труновского муниципального округа Ставропольского края в лице Главы Труновского муниципального округа Ставропольского края Аникеевой Нины Ивановны, действующей на основании Устава Труновского муниципального округа Ставропольского края, Положения об администрации Труновского муниципального округа Ставропольского края, утвержденного решением Думы Труновского муниципального округа Ставропольского края от 20 ноября 2020 г. № 29, решения Думы Труновского муниципального округа Ставропольского края от 27 сентября 2022 г. № 109 «Об избрании Главы Труновского муниципального округа Ставропольского края», распоряжения Главы Труновского муниципального округа Ставропольского края от 30.09.2022 № 19-рг «Об исполнении полномочий Главы Труновского муниципального округа Ставропольского края Аникеевой Ниной Ивановной», именуемый в дальнейшем Концедент, с одной стороны, и \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, именуемый в дальнейшем Концессионер, с другой стороны, именуемые также Сторонами, в соответствии с \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(*протоколом конкурсной комиссии о результатах проведения конкурса, решением Концедента о заключении настоящего Соглашения без проведения конкурса - указать нужное*)

от «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_ 20\_ г. № \_\_\_\_\_ заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.

I. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ

1.1. Концессионер обязуется за свой счет создать объект, состав и описание которого приведены в [разделе II](#P123) настоящего Соглашения (далее - объект Соглашения), право собственности на которое будет принадлежать Концеденту, и осуществлять эксплуатацию объекта Соглашения в порядке и на условиях, установленных настоящим Соглашением, а Концедент обязуется предоставить Концессионеру на срок, установленный настоящим Соглашением, права владения и пользования объектом Соглашения для осуществления указанной в Соглашении деятельности.

II. ОБЪЕКТ СОГЛАШЕНИЯ

2.1. Объектом Соглашения является объект обустройства автомобильной дороги – остановочный павильон общественного транспорта по адресу: Ставропольский край, Труновский район, х. Невдахин, который подлежит созданию и использованию по назначению.

2.2. Состав объекта Соглашения, его описание, в том числе технико-экономические показатели, приведены в приложении № 1 к настоящему Соглашению.

2.3. Стороны обязуются осуществить действия, необходимые для принятия в собственность Концедента объекта Соглашения в течение трех месяцев с даты окончания создания объекта Соглашения.

2.4. Государственная регистрация прав, указанных в [пункте](#P151) 2.3 настоящего Соглашения, не осуществляется.

2.5. Риск случайной гибели или случайного повреждения объекта Соглашения несет Концессионер, в период с даты окончания создания объекта Соглашения по дату окончания срока эксплуатации объекта Соглашения, установленного настоящим Соглашением.

III. СОЗДАНИЕ И (ИЛИ) РЕКОНСТРУКЦИЯ ОБЪЕКТА СОГЛАШЕНИЯ

3.1. Концессионер обязан создать объект Соглашения, состав, описание и технико-экономические показатели которого установлены в приложении № 1 к настоящему Соглашению, в срок, указанный в пункте 8.2 настоящего Соглашения.

3.2. Концессионер вправе привлекать к выполнению работ по созданию объекта Соглашения третьих лиц, за действия которых он отвечает как за свои собственные.

3.3. Концессионер обязан за свой счет разработать и согласовать с Концедентом проектную документацию, необходимую для создания объекта Соглашения, в течение месяца со дня подписания настоящего Соглашения.

Проектная документация должна соответствовать требованиям, предъявляемым к объекту Соглашения в соответствии с ГОСТ Р 52766-2007. Национальный стандарт Российской Федерации. Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Общие требования» (утв. и введен в действие Приказом Ростехрегулирования от 23.10.2007 № 270-ст) и решением Концедента о заключении настоящего Соглашения.

3.4. Концедент обязуется обеспечить Концессионеру необходимые условия для выполнения работ по созданию объекта Соглашения, в том числе принять необходимые меры по обеспечению свободного доступа Концессионера и уполномоченных им лиц к объекту Соглашения.

3.5. При обнаружении Концессионером несоответствия проектной документации требованиям, установленным настоящим Соглашением, требованиям технических регламентов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации Концессионер обязуется немедленно предупредить об этом Концедента и на основании решения Концедента до момента внесения необходимых изменений в проектную документацию приостановить работу по созданию, объекта Соглашения.

При обнаружении несоответствия проектной документации требованиям, установленным настоящим Соглашением, Концессионер несет ответственность перед Концедентом в порядке и размерах, указанных в настоящем Соглашении.

3.6. При обнаружении Концессионером не зависящих от Сторон обстоятельств, делающих невозможным создание и ввод в эксплуатацию объекта Соглашения в сроки, установленные настоящим Соглашением, и (или) использование (эксплуатацию) объекта Соглашения, Концессионер обязуется немедленно уведомить Концедента об указанных обстоятельствах в целях согласования дальнейших действий Сторон по исполнению настоящего Соглашения.

3.7. Концессионер обязан ввести объект Соглашения в эксплуатацию.

3.8. Концессионер обязан приступить к использованию (эксплуатации) объекта Соглашения в срок, указанный в [пункте](#P798) 8.4 настоящего Соглашения.

3.9. Концессионер обязан осуществить инвестиции в создание объекта Соглашения в объеме 120 000 рублей.

3.10. Концессионер обязан обеспечить сдачу в эксплуатацию объекта Соглашения с технико-экономическими показателями, указанными в приложении № 1 к настоящему Соглашению, в срок, указанный в [пункте](#P796) 8.3 настоящего Соглашения.

3.11. Завершение Концессионером работ по созданию объекта Соглашения и ввод его в эксплуатацию оформляются подписываемым Сторонами документом об исполнении Концессионером своих обязательств по созданию (акт ввода в эксплуатацию).

IV. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КОНЦЕССИОНЕРУ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

4.1. Концедент обязуется заключить с Концессионером договор аренды земельного участка на котором будет расположен объект Соглашения в течение 30 календарных дней с даты подписания настоящего Соглашения.

4.2. Земельный участок, указанный в пункте 4.1 настоящего Соглашения, государственная собственность на который не зарегистрирована, имеет кадастровый номер 26:05:041304:253; площадь 278 +/- 6; местоположение: Российская Федерация, Ставропольский край, Труновский муниципальный округ, х.Невдахин; категория земель: Земли населенных пунктов; вид разрешенного использования: Земельные участки (территории) общего пользования.

Выписка из государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 22.06.2025 г. является приложением к настоящему Соглашению.

# 4.3. Годовой размер арендной платы за использование земельного участка устанавливается в соответствии с постановлением Правительства Ставропольского края от 26 декабря 2018 г. № 601-п «Об утверждении Порядка определения размера арендной платы за использование земельных участков, находящихся в государственной собственности Ставропольского края, и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, и предоставленных в аренду без торгов».

# Подробный расчет арендной платы и периоды внесения арендных платежей будут приведены в договоре аренды, заключенном в соответствии с пунктом 4.1 настоящего Соглашения.

Неиспользование Концессионером земельного участка не является основанием для освобождения от внесения арендной платы.

4.4. Договор аренды, земельного участка заключается на срок, указанный в [пункте](#P770) 8.4 настоящего Соглашения.

Договор аренды земельного участка подлежит государственной регистрации в установленном законодательством Российской Федерации порядке. Государственная регистрация указанного договора осуществляется за счет Концедента

4.5. Концессионер не вправе передавать свои права по договору аренды земельного участка другим лицам и сдавать земельный участок в субаренду.

4.6. Прекращение настоящего Соглашения является основанием для прекращения договора аренды земельного участка.

4.7. Концессионер не вправе возводить на земельном участке, находящемся в собственности Концедента, объекты недвижимого имущества, не входящие в состав объекта Соглашения, предназначенные для использования при осуществлении Концессионером деятельности по настоящему Соглашению.

V. ВЛАДЕНИЕ, ПОЛЬЗОВАНИЕ И РАСПОРЯЖЕНИЕ

ОБЪЕКТАМИ ИМУЩЕСТВА, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫМИ КОНЦЕССИОНЕРУ

5.1. Концедент, сохраняя за собой право использовать объект Соглашения в составе остановочного пункта общественного транспорта, обязан предоставить Концессионеру права владения и пользования объектом Соглашения в целях, указанных в пункте 5.2 настоящего Соглашения.

5.2. Концессионер обязан использовать (эксплуатировать) объект Соглашения в установленном настоящим Соглашением порядке в целях осуществления деятельности, связанной с рекламой производимой им продукции и оказываемых им услуг.

5.3. Концессионер обязан поддерживать объект Соглашения в исправном состоянии, производить за свой счет текущий и капитальный ремонт, нести расходы на содержание объекта Соглашения, за исключением случаев, когда указанные действия осуществляются Концедентом в соответствии с [пунктом](#P552) 5.4 настоящего Соглашения.

5.4. Концедент обязан осуществлять уборку территории объекта Соглашения.

5.5. Концессионер не имеет права передавать объект Соглашения в пользование третьим лицам.

5.6. Передача Концессионером в залог или отчуждение объекта Соглашения не допускается.

5.7. Концессионер обязан учитывать объект Соглашения на своем балансе и производить соответствующее начисление амортизации.

VI. ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ КОНЦЕССИОНЕРОМ КОНЦЕДЕНТУ ОБЪЕКТОВ ИМУЩЕСТВА

6.1. Концессионер обязан передать Концеденту, а Концедент обязан принять объект Соглашения в срок, указанный в [пункте](#P805) 8.5 настоящего Соглашения. Передаваемый Концессионером объект Соглашения должен находиться в состоянии, пригодном для использования в составе остановочного пункта общественного транспорта.

6.2. Передача Концессионером Концеденту объекта, указанного в [пункте](#P592) 6.1 настоящего Соглашения, осуществляется по акту приема передачи, подписываемому Сторонами.

6.3. Концессионер передает Концеденту документы, относящиеся к передаваемому объекту, одновременно с передачей этого объекта Концеденту.

6.4. Концедент вправе отказаться от подписания акта приема передачи в случае несоответствия созданного объекта Соглашения проектной документации.

6.5. Обязанность Концессионера по передаче объекта Соглашения считается исполненной с момента подписания Сторонами акта приема передачи.

6.6. Уклонение одной из Сторон от подписания акта приема передачи признается отказом этой Стороны от исполнения ею обязанностей, установленных [пунктом](#P592) 6.1 настоящего Соглашения.

VII. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНЦЕССИОНЕРОМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО НАСТОЯЩЕМУ СОГЛАШЕНИЮ

7.1. По настоящему Соглашению Концессионер обязан на условиях, предусмотренных настоящим Соглашением, осуществлять деятельность, указанную в [пункте](#P100) 5.2 настоящего Соглашения.

7.2. Концессионер обязан осуществлять деятельность, указанную в [пункте](#P100) 5.2 настоящего Соглашения, в соответствии с требованиями, установленными законодательством Российской Федерации, включая:

а) требования к транспортно-эксплуатационному состоянию объекта Соглашения;

б) требования к передаче имущественных и иных прав, необходимых для создания, эксплуатации объекта Соглашения;

в) порядок обеспечения ответственности по рискам, включая материальную ответственность, в том числе по рискам, связанным с обеспечением безопасности дорожного движения на объекте Соглашения;

г) порядок осуществления контроля деятельности по эксплуатации объекта Соглашения;

д) требования и правила по эксплуатации объекта Соглашения;

е) гарантии беспрепятственного доступа на объект Соглашения представителей органов, обеспечивающих надзор и контроль за деятельностью по созданию, эксплуатации объекта Соглашения, а также органов в области обеспечения безопасности дорожного движения;

ж) иные требования.

7.3. Концессионер обязан осуществлять деятельность, указанную в [пункте](#P100) 5.2 настоящего Соглашения, с момента ввода объекта Соглашения в эксплуатацию и до окончания срока, указанного в [пункте](#P811) 8.4 настоящего Соглашения.

7.4. Концессионер имеет право исполнять настоящее Соглашение, включая осуществление деятельности, предусмотренной [пунктом](#P100) 5.2 настоящего Соглашения, своими силами и (или) с привлечением других лиц. При этом Концессионер несет ответственность за действия других лиц как за свои собственные.

VIII. СРОКИ ПО НАСТОЯЩЕМУ СОГЛАШЕНИЮ

8.1. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания и действует до 31 декабря 2030 года (*срок указывается в соответствии с решением Концедента о заключении настоящего Соглашения*)

8.2. Срок создания объекта Соглашения – 31 декабря 2025 г.

8.3. Срок ввода в эксплуатацию объекта Соглашения – 31 декабря 2025 г.

8.4. Срок использования (эксплуатации) Концессионером объекта Соглашения - с 01 января 2026 г. по 31 декабря 2030 г.

8.5. Срок передачи Концессионером Концеденту объекта Соглашения- 31.12.2025 г.

IX. ПЛАТА ПО СОГЛАШЕНИЮ

9.1. Концессионная плата по настоящему Соглашению не взимается.

X. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНЦЕДЕНТОМ КОНТРОЛЯ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ КОНЦЕССИОНЕРОМ УСЛОВИЙ НАСТОЯЩЕГО СОГЛАШЕНИЯ

10.1. Права и обязанности Концедента осуществляются уполномоченными им органами в соответствии с законодательством Российской Федерации, законодательством Ставропольского края, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления Труновского муниципального округа Ставропольского края. Концедент уведомляет Концессионера об органах, уполномоченных осуществлять от его имени права и обязанности по настоящему Соглашению, в разумный срок до начала осуществления указанными органами возложенных на них полномочий по настоящему Соглашению.

10.2. Концедент осуществляет контроль за соблюдением Концессионером условий настоящего Соглашения, в том числе обязательств по осуществлению деятельности, указанной в [пункте](#P100) 5.1 настоящего Соглашения, обязательств по использованию (эксплуатации) объекта Соглашения в соответствии с целями, установленными настоящим Соглашением, сроков исполнения обязательств, указанных в [разделе VIII](#P768) настоящего Соглашения.

10.3. Концессионер обязан обеспечить представителям уполномоченных органов Концедента, осуществляющим контроль за исполнением Концессионером условий настоящего Соглашения, беспрепятственный доступ на объект Соглашения.

10.4. Концедент имеет право запрашивать у Концессионера информацию об исполнении Концессионером обязательств по настоящему Соглашению.

10.5. Концедент не вправе вмешиваться в осуществление хозяйственной деятельности Концессионера.

10.6. Представители уполномоченных Концедентом органов не вправе разглашать сведения, отнесенные настоящим Соглашением к сведениям конфиденциального характера или являющиеся коммерческой тайной.

10.7. При обнаружении Концедентом в ходе осуществления контроля за деятельностью Концессионера нарушений, которые могут существенно повлиять на соблюдение Концессионером условий настоящего Соглашения, Концедент обязан сообщить об этом Концессионеру в течение 10 календарных дней с даты обнаружения указанных нарушений.

10.8. Стороны обязаны своевременно предоставлять друг другу информацию, необходимую для исполнения обязанностей по настоящему Соглашению, и незамедлительно уведомлять друг друга о наступлении существенных событий, способных повлиять на надлежащее исполнение указанных обязанностей.

XI. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

11.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Соглашению Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим Соглашением.

11.2. Концессионер несет ответственность перед Концедентом за допущенное при создании объекта Соглашения нарушение требований, установленных настоящим Соглашением, требований технических регламентов, проектной документации, иных обязательных требований к качеству объекта Соглашения.

11.3. В случае нарушения требований, указанных в [пункте](#P935) 11.2 настоящего Соглашения, Концедент обязан в течение 5 рабочих дней с даты обнаружения нарушения направить Концессионеру в письменной форме требование безвозмездно устранить обнаруженное нарушение с указанием пункта настоящего Соглашения и (или) документа, требования которых нарушены. При этом срок для устранения нарушения составляет не более одного месяца.

11.4. Концедент вправе потребовать от Концессионера возмещение причиненных Концеденту убытков, вызванных нарушением Концессионером требований, указанных в [пункте](#P935) 11.2 настоящего Соглашения, если эти нарушения не были устранены Концессионером в срок, определенный Концедентом в требовании об устранении нарушений, предусмотренном [пунктом](#P943) 11.3 настоящего Соглашения, или являются существенными.

11.5. Концессионер несет перед Концедентом ответственность за качество работ по созданию объекта Соглашения в течение 5 лет со дня передачи объекта Соглашения Концеденту.

11.6. Концедент имеет право на возмещение убытков, возникших в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения Концессионером обязательств по настоящему Соглашению, указанных в пунктах 8.2, 8.3, 8.5 настоящего Соглашения.

Концессионер имеет право на возмещение убытков, возникших в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения Концедентом обязательств по настоящему Соглашению, указанных в пункте 4.1 настоящего Соглашения.

Возмещение указанных убытков производится в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

11.7. Концессионер обязан предоставить обеспечение исполнения обязательств, установленных настоящим Соглашением, в том числе по страхованию риска утраты (гибели) или повреждения объекта Соглашения, в форме безотзывной банковской гарантии:

1) в период с даты заключения настоящего Соглашения до даты ввода объекта Соглашения в эксплуатацию - в размере 5% от предельной стоимости создания объекта Соглашения;

2) в период после даты ввод объекта Соглашения в эксплуатацию и до даты прекращения настоящего Соглашения - в размере 1% от предельной стоимости создания объекта Соглашения.

11.8. Сторона вправе не приступать к исполнению своих обязанностей по настоящему Соглашению или приостановить их исполнение с уведомлением другой Стороны в случае, когда нарушение другой Стороной своих обязанностей по настоящему Соглашению препятствует исполнению указанных обязанностей.

XII. ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СТОРОН ПРИ НАСТУПЛЕНИИ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

12.1. Сторона, не исполнившая или исполнившая ненадлежащим образом свои обязательства по настоящему Соглашению, несет ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим Соглашением, если не докажет, что надлежащее исполнение обязательств по настоящему Соглашению оказалось невозможным вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы.

12.2. Сторона, нарушившая условия настоящего Соглашения в результате наступления обстоятельств непреодолимой силы, обязана:

а) в письменной форме уведомить другую Сторону о наступлении указанных обстоятельств не позднее 30 календарных дней с даты их наступления и представить необходимые документальные подтверждения;

б) письменно уведомить другую Сторону о возобновлении исполнения своих обязательств по настоящему Соглашению.

12.3. Стороны обязаны предпринять все разумные меры для устранения последствий, причиненных наступлением обстоятельств непреодолимой силы, послуживших препятствием к исполнению или надлежащему исполнению обязательств по настоящему Соглашению.

XIII. ИЗМЕНЕНИЕ СОГЛАШЕНИЯ

13.1. Настоящее Соглашение может быть изменено по согласию Сторон. Изменение настоящего Соглашения осуществляется в письменной форме.

13.2. Основанием для изменения условий настоящего Соглашения является существенное изменение обстоятельств, из которых Стороны исходили при заключении настоящего Соглашения.

13.3. В настоящее Соглашение вносятся изменения по согласию Сторон в случае установления законодательством Российской Федерации, Ставропольского края, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления Труновского муниципального округа Ставропольского края норм, ухудшающих положение Концессионера таким образом, что он в значительной степени лишается того, на что был вправе рассчитывать при заключении настоящего Соглашения.

13.4. В целях внесения изменений в условия настоящего Соглашения одна из Сторон направляет другой Стороне соответствующее предложение с обоснованием предлагаемых изменений.

Эта другая Сторона в течение 10 рабочих дней с даты получения указанного предложения рассматривает его и принимает решение о согласии или об отказе внести изменения в условия настоящего Соглашения.

13.5. Настоящее Соглашение может быть изменено по требованию одной из Сторон по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

XIV. ПРЕКРАЩЕНИЕ СОГЛАШЕНИЯ

14.1. Настоящее Соглашение прекращается:

а) по истечении срока действия;

б) по соглашению Сторон;

в) на основании судебного решения о его досрочном расторжении.

14.2. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто досрочно на основании решения суда по требованию одной из Сторон в случае существенного нарушения другой Стороной условий настоящего Соглашения, существенного изменения обстоятельств, из которых Стороны исходили при его заключении, а также по иным основаниям, предусмотренным федеральными законами.

14.3. К существенным нарушениям Концессионером условий настоящего Соглашения относятся:

а) нарушение установленных настоящим Соглашением сроков создания объекта Соглашения;

б) использование (эксплуатация) объекта Соглашения в целях, не установленных настоящим Соглашением;

в) нарушение установленных настоящим Соглашением порядка распоряжения объектом Соглашения, порядка использования (эксплуатации) объекта Соглашения;

г) неисполнение или ненадлежащее исполнение Концессионером обязательств, указанных в [разделе VII](#P667) настоящего Соглашения.

14.3. К существенным нарушениям Концедентом условий настоящего Соглашения относится неисполнение или ненадлежащее исполнение Концедентом обязательств, установленных пунктом 4.1 настоящего Соглашения.

XV. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

15.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами по настоящему Соглашению или в связи с ним, разрешаются путем переговоров.

15.2. В случае недостижения согласия в результате проведенных переговоров Сторона, заявляющая о существовании спора или разногласий по настоящему Соглашению, направляет другой Стороне письменную претензию, ответ на которую должен быть представлен заявителю в течение 10 календарных дней с даты ее получения.

В случае если ответ не представлен в указанный срок, претензия считается принятой.

15.3. В случае недостижения Сторонами согласия споры, возникшие между Сторонами, разрешаются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

XVI. РАЗМЕЩЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ

16.1. Настоящее Соглашение, за исключением сведений, составляющих государственную и коммерческую тайну, подлежит размещению (опубликованию) на официальном сайте органов местного самоуправления Труновского муниципального округа Ставропольского края в сети «Интернет»

XVII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

17.1. Сторона, изменившая свое местонахождение и (или) реквизиты, обязана сообщить об этом другой Стороне в течение 14 календарных дней с даты данного изменения.

17.2. Настоящее Соглашение составлено на русском языке в двух подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, из них один экземпляр для Концедента и один экземпляр для Концессионера.

17.3. Все приложения и дополнительные соглашения к настоящему Соглашению, как заключенные в момент подписания настоящего Соглашения, так и после вступления в силу настоящего Соглашения, являются его неотъемлемой частью. Указанные приложения и дополнительные соглашения подписываются уполномоченными представителями Сторон.

XVIII. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

|  |  |
| --- | --- |
| Концедент:  администрация Труновского муниципального округа Ставропольского края  356170, Ставропольский край,  Труновский район, с. Донское,  ул. Ленина, д. 5  тел. 886546-33-7-54,  e-mail: trunovskiy26raion @yandex.ru  ИНН 2621017000 КПП 262101001  ОКПО 46529898  ОГРН 1202600014803  ОКВЭД 84.11.3 ОКТМО 07554000  УФК по СК (Администрация Труновского муниципального округа Ставропольского края л/с 03213D15300) ОТДЕЛЕНИЕ СТАВРОПОЛЬ БАНКА РОССИИ//УФК по Ставропольскому краю г. Ставрополь  Единый казначейский счет 40102810345370000013  казначейский счет  03231643075540002100  БИК ТОФК 010702101  Глава Труновского муниципального  округа Ставропольского края  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Н.И. Аникеева  М.П. | Концессионер:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  М.П. |