**УТВЕРЖДЕНА**

**постановлением администрации**

**Труновского муниципального**

**округа Ставропольского края**

**от 12.12.2023 № 1138-п**

(в редакции [постановлений администрации Труновского муниципального округа Ставропольского края от 06.08.2024 № 711-п](https://pravo-search.minjust.ru/bigs/showDocument.html?id=5E5BC33D-32AA-4FAE-B6E5-BA8376DE6E4B), от 06.02.2025 №78-п)

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**«БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ ТРУНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ»**

**ПАСПОРТ**

**МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ ТРУНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА  СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ»**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование  программы | муниципальная программа «Благоустройство территории Труновского муниципального округа Ставропольского края» (далее – программа) |
| Ответственный  исполнитель  программы | администрация Труновского муниципального округа Ставропольского края в лице отдела жилищно-коммунального и дорожного хозяйства (далее – администрация) |
| Соисполнители программы | территориальные органы, входящие в структуру администрации (далее – территориальные управления) |
| Участники программы | территориальные управления |
| Подпрограммы программы | подпрограмма «Наружное освещение и благоустройство территорий общего пользования»;    подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Труновском муниципальном округе Ставропольского края» |
| Цели программы | повышение уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания территории Труновского муниципального округа Ставропольского края;  повышение эффективности использования энергетических ресурсов на территории Труновского муниципального округа Ставропольского края |
| Индикаторы достижения целей программы | доля благоустроенных общественных территорий от общей площади общественных территорий в Труновском муниципальном округе Ставропольского края;  доля выполненных технических и организационных мероприятий, способствующих повышению показателей энергосбережения и энергетической эффективности |
| Сроки реализации  программы | 2024– 2029 годы |
| Объемы и источники финансового обеспечения программы | общий объем финансирования, предусмотренного на реализацию программы, составляет 162869,84 тыс. рублей, в том числе по годам:  2024 год – 79619,45 тыс. рублей;  2025 год – 19261,63 тыс. рублей;  2026 год – 15997,19 тыс. рублей;  2027 год – 15997,19 тыс. рублей;  2028 год – 15997,19 тыс. рублей;  2029 год – 15997,19 тыс. рублей  в том числе:  за счет средств краевого бюджета:  2024 год – 4057,62 тыс. рублей;  за счет внебюджетных источников:  2024 год – 578,08 тыс. рублей:  за счет местного бюджета:  2024 год – 74 983,75 тыс. руб.;  2025 год – 19261,63 тыс. рублей;  2026 год – 15997,19 тыс. рублей;  2027 год – 15997,19 тыс. рублей;  2028 год – 15997,19 тыс. рублей;  2029 год – 15997,19 тыс. рублей. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы | создание комфортных условий проживания граждан;  улучшение внешнего облика Труновского муниципального округа Ставропольского края;  повышение энергетической эффективности уличного освещения;  повышение эффективности использования энергетических ресурсов в организациях бюджетной сферы |

Раздел I. Приоритеты и цели реализуемой в Труновском муниципальном округе Ставропольского края муниципальной политики в сфере реализации программы

 При разработке программы администрация Труновского муниципального округа Ставропольского края (далее – администрация) исходила из принципа соответствия стратегической цели:

Стратегии социально экономического развития Ставропольского края до 2035 года, утвержденной Законом Ставропольского края [от 27 декабря 2019 г. № 110-кз](https://pravo-search.minjust.ru/bigs/showDocument.html?id=59547A2C-A685-4BB4-A900-6B576A868755);

Стратегии социально-экономического развития Труновского муниципального округа Ставропольского края до 2035 года, утвержденной решением Думы Труновского муниципального округа Ставропольского края от 20 апреля 2021 г. № 46.

Принципами и приоритетами развития благоустройства территорий в Труновском муниципальном округе Ставропольского края является повышение уровня экономики и уровня жизни населения в Труновском муниципальном округе Ставропольского края.

Цели программы отражают конечные результаты решения проблем по благоустройству территорий Труновского муниципального округа Ставропольского края. Достижение целей программы обеспечивается решением комплекса взаимосвязанных основных мероприятий и задач [п](http://pravo.minjust.ru/)рограммы.

Целями программы является:

повышение уровня внешнего благоустройства и  
санитарного содержания территорий Труновского муниципального округа Ставропольского края;

повышение эффективности использования энергетических ресурсов на территории Труновского муниципального округа Ставропольского края.

Достижение цели программы обеспечивается путем решения следующих задач программы:

обеспечение освещенности улиц, внедрение современных экологически безопасных осветительных приборов;

проведение работ по санитарной очистке и благоустройству кладбищ с соблюдением санитарно-эпидемиологических и экологических норм;

содержание территорий общего пользования, озеленение;

повышение энергетической эффективности уличного освещения.

Целевые индикаторы и показатели программы характеризуют ожидаемые результаты программы и оценивают социально-экономическое развитие Труновского муниципального округа Ставропольского края от реализации программы.

[Сведения](https://pravo-search.minjust.ru/bigs/portal.html#Par369) об индикаторах и показателях программы, подпрограмм программы, и их значениях приведены в приложении № 3 к программе.

Ожидаемыми результатами реализации программы являются:

создание комфортных условий проживания граждан;

улучшение внешнего облика Труновского муниципального округа Ставропольского края;

повышение энергетической эффективности уличного освещения.

Перечень основных мероприятий программы приведен в приложении № 4 к программе.

Планируемые результаты реализации программы будут способствовать достижению показателей Стратегии социально - экономического развития Труновского муниципального округа Ставропольского края на период до 2035 года.

В рамках реализации программы планируются следующие направления расходов:

ремонт и содержание уличного освещения, организация уличного освещения;

содержание территорий кладбищ;

акарицидная обработка;

благоустройство территорий общего пользования, озеленение;

работа по сбору и транспортировке твердых коммунальных отходов;

обеспечение мер пожарной безопасности;

установка и содержание детских игровых и спортивных площадок;

разработка проектно-сметной документации по благоустройству;

проведение государственной экспертизы локальных сметных расчетов, оплата услуг строительного контроля в части благоустройства территорий общего пользования;

модернизация уличной системы освещения;

реализация инициативных проектов.

Сведения об объемах и источниках финансового обеспечения программы приведены в приложении № 5 к программе.

Подпрограмма «Наружное освещение и благоустройство территорий общего пользования» направлена на обеспечение освещенности улиц в Труновском муниципальном округе Ставропольского края и благоустройство территорий общего пользования (приложение № 1).

Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Труновском муниципальном округе Ставропольского края» направлена на повышение энергетической эффективности уличного освещения, эффективности использования энергетических ресурсов в организациях бюджетной сферы (приложение № 2).

Сведения об объемах и источниках финансового обеспечения программы приведены в приложении № 5 к программе.

Подпрограмма «Наружное освещение и благоустройство территорий общего пользования» направлена на обеспечение освещенности улиц в Труновском муниципальном округе Ставропольского края и благоустройство территорий общего пользования (приложение № 1).

Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Труновском муниципальном округе Ставропольского края» направлена на повышение энергетической эффективности уличного освещения, эффективности использования энергетических ресурсов в организациях бюджетной сферы (приложение № 2).

Приложение № 1

к муниципальной программе «Благоустройство

территории Труновского муниципального округа

Ставропольского края»

ПОДПРОГРАММА

«НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИЙ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ»

ПАСПОРТ

ПОДПРОГРАММЫ «НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИЙ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ»

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | «Наружное освещение и благоустройство территорий общего пользования» (далее – подпрограмма) |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | администрация Труновского муниципального округа Ставропольского края в лице отдела жилищно-коммунального и дорожного хозяйства (далее - администрация) |
| Соисполнители подпрограммы | территориальные органы, входящие в структуру администрации (далее – территориальные управления) |
| Участники  подпрограммы | администрация, территориальные управления |
| Задачи подпрограммы | обеспечение освещенности улиц, внедрение современных экологически безопасных осветительных приборов;  проведение работ по санитарной очистке и благоустройству кладбищ с соблюдением санитарно-эпидемиологических и экологических норм;  содержание территорий общего пользования,  озеленение;  благоустройство детских игровых и спортивных  площадок. |
| Показатели  решения  задач  подпрограммы | доля протяженности линий уличного освещения от общей протяженности улиц;  количество реализованных проектов обеспечения освещенности улиц, внедрение современных экологически безопасных осветительных приборов в рамках инициативного бюджетирования;  доля территорий действующих кладбищ, на которых проведена санитарная очистка;  количество реализованных проектов проведения работ по санитарной очистке и благоустройству кладбищ с соблюдением санитарно-эпидемиологических и экологических норм в рамках инициативного бюджетирования;  доля благоустроенной общественной территории (посадка, содержание и уход за объектами озеленения) от общей площади общественной территории;  доля обеспечения мер пожарной безопасности в границах населённого пункта;  доля выполненных мероприятий по сбору и транспортиров твердых коммунальных отходов;  количество благоустроенных общественных территорий в рамках инициативного бюджетирования;  количество благоустроенных детских игровых и спортивных площадок. |
| Сроки реализации подпрограммы | 2024 – 2029 годы |
| Объемы и источники финансового обеспечения подпрограммы | общий объем финансирования мероприятий подпрограммы составит 13069,69 тысяч рублей, в том числе по годам:  2024 год – 76347,28 тыс. рублей;  2025 год – 18088,86 тыс. рублей;  2026 год – 13588,85 тыс. рублей;  2027 год – 13586,85 тыс. рублей;  2028 год – 13586,85 тыс. рублей;  2029 год – 13586,85 тыс. рублей;  в том числе:  за счет средств краевого бюджета:  2024 год – 4057,62 тыс. рублей;  за счет внебюджетных источников:  2024 год- 578,08 тыс. рублей:  за счет местного бюджета:  2024 год –71 711,58 тыс. руб.;  2025 год – 18088,86 тыс. рублей;  2026 год – 13588,85 тыс. рублей;  2027 год – 13586,85 тыс. рублей;  2028 год – 13586,85 тыс. рублей;  2029 год – 13586,85 тыс. рублей |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы | увеличение доли протяженности линий уличного освещения до 78 % к 2029 году;  выполнение работ по очистке и благоустройству кладбищ с соблюдением санитарно-эпидемиологических и экологических норм до 100 %;  увеличение доли благоустроенных территорий до 90% к 2029 году;  выполнение мероприятий по сбору и транспортировке твердых коммунальных отходов до 100 %;  выполнение мероприятий по обеспечению мер пожарной безопасности в границах населенного пункта до 100 %;  увеличение благоустроенных территорий в рамках инициативного бюджетирования до 100 %;  выполнение мероприятий по благоустройству детских игровых и спортивных площадок до 100 % к 2026 году;  увеличении доли установленных энергосберегающих ламп от общего количества светильников до 80 % к 2029 году. |

**Раздел 1. Характеристика основных мероприятий подпрограммы**

 В Труновском муниципальном округе Ставропольского края (далее – муниципальный округ) продолжается целенаправленная работа по благоустройству территорий. Несмотря на проводимые работы, все же требуется усовершенствование территории. До настоящего времени не налажена должным образом работа специализированных предприятий, недостаточно занимаются благоустройством и содержанием закрепленных территорий организации, расположенные на территориях населенных пунктов муниципального округа. Сетью наружного освещения не достаточно оснащена вся территория муниципального округа. Наружное освещение требует постоянного обслуживания, включающего в себя надзор за исправностью электросетей, ликвидацию повреждений, замену электрических ламп. Таким образом, проблема заключается в восстановлении имеющегося освещения, его ремонте на улицах населенных пунктов муниципального округа.

В рамках реализации подпрограммы планируется следующие основные мероприятия и расходы в этих направлениях:

1.«Наружное освещение населенных пунктов» - оплата за потребление электроэнергии, реализация проектов обеспечения освещенности улиц, внедрение современных экологически безопасных осветительных приборов в рамках инициативного бюджетирования (ремонт и содержание уличного освещения, организация уличного освещения (замена ламп уличного освещения, монтаж и демонтаж линий уличного освещения)).

2. «Санитарная очистка и благоустройство кладбищ» - реализация проектов проведения работ по санитарной очистке и благоустройству кладбищ с соблюдением санитарно-эпидемиологических и экологических норм в рамках инициативного бюджетирования; очистка территорий кладбищ (от мусора, сухих деревьев, травы и мелкого кустарника, вывоз собранного мусора), акарицидная обработка кладбищ.

3. «Содержание территории общего пользования, озеленения» - акарицидная обработка стадиона, парковой зоны, детских игровых и спортивных площадок; благоустройство территорий общего пользования:

- озеленение (приобретение и посадка цветочной рассады, саженцев деревьев и кустарников, покос травы, обрезка кустарников, спил и распил сухих деревьев, побелка деревьев, полив и прополка клумб, деревьев);

- приобретение контейнеров для раздельного накопления твердых коммунальных отходов, благоустройство контейнерной площадки, сбор и транспортировка твердых коммунальных отходов;

- чистка от листвы, от снега и посыпка песком тротуаров;

- уборка общественных туалетов;

- разработка проектно-сметной документации по благоустройству;

- проведение государственной экспертизы локальных сметных расчетов, оплата услуг строительного контроля в части благоустройства территорий общего пользования.;

- Благоустройство общественной территории в рамках инициативного бюджетирования.

4. «Благоустройство детских игровых и спортивных площадок» - установка и содержание детских игровых и спортивных площадок;

В рамках подпрограммы предусмотрены мероприятия, направленные на улучшение внешнего облика муниципального округа, улучшение структуры зелёных насаждений, повышение комфортности территории.

Перечень основных мероприятий подпрограммы представлен в [приложении №](https://pravo-search.minjust.ru/bigs/portal.html#sub_1200)4к настоящей программе.

Приложение № 2

к муниципальной программе «Благоустройство  территории Труновского муниципального  округа Ставропольского края»

ПОДПРОГРАММА

«ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ  ЭФФЕКТИВНОСТИ В ТРУНОВСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ ОКРУГЕ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

ПАСПОРТ

ПОДПРОГРАММЫ «ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В ТРУНОВСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ ОКРУГЕ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ»

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Труновском муниципальном округе Ставропольского края» (далее – подпрограмма) |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | администрация Труновского муниципального округа Ставропольского края в лице отдела жилищно-коммунального и дорожного хозяйства (далее - администрация) |
| Соисполнители подпрограммы | территориальные органы, входящие в структуру администрации (далее – территориальные управления) |
| Участники  подпрограммы | отдел жилищно-коммунального и дорожного хозяйства  администрации, территориальные управления |
| Задачи  подпрограммы | повышение энергетической эффективности  уличного освещения; |
| Показатели решения  задач подпрограммы | доля установленных энергосберегающих ламп от  общего количества светильников; |
| Сроки реализации подпрограммы | 2024 – 2029 годы |
| Объемы и источники финансового обеспечения подпрограммы | финансирование подпрограммы будет осуществляться за счёт средств бюджета Труновского муниципального округа Ставропольского края:  объем финансирования мероприятий подпрограммы составит 14 078,23 тысяч рублей, в том числе по годам:  2024 год – 3 272,17 тыс. рублей;  2025 год – 1172,70 тыс. рублей;  2026 год – 2408,34 тыс. рублей;  2027 год – 2408,34 тыс. рублей;  2028 год – 2408,34 тыс. рублей;  2029 год – 2408,34 тыс. рублей. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы | повышение энергетической эффективности уличного освещения;  повышение эффективности использования энергетических ресурсов в организациях бюджетной сферы. |

Раздел 1. Характеристика основных мероприятий подпрограммы

Энергосбережение в администрации Труновского муниципального округа  Ставропольского края (далее – администрация) и подведомственных учреждениях администрации является актуальным и необходимым условием нормального функционирования сферы жизнедеятельности, так как повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов при непрерывном росте цен позволяет добиться  существенной экономии финансовых ресурсов.

Основные потери энергетических ресурсов наблюдаются при неэффективном их использовании. Нерациональное использование и потери приводят к увеличению затрат на данные виды ресурсов.

Целью программы является рациональное использование энергетических ресурсов за счет реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

В рамках реализации подпрограммы планируется проведение основных  мероприятий:

модернизация уличной системы освещения с направлением расходов по монтажу новых линий освещения, техническое присоединение к электрическим  сетям объекта, закупка эл. ламп, светильников, кабеля, ремонт, услуги телескопической автовышки.

Перечень основных мероприятий подпрограммы представлен в [приложении №](https://pravo-search.minjust.ru/bigs/portal.html#sub_1200) 4к настоящей программе.

**Приложение № 3**

**к муниципальной программе «Благоустройство  территории Труновского муниципального  округа Ставропольского края»**

**СВЕДЕНИЯ**

**ОБ ИНДИКАТОРАХ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ ТРУНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ» И ПОКАЗАТЕЛЯХ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ ПОДПРОГРАММ ПРОГРАММЫ И ИХ ЗНАЧЕНИЯХ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование индикатора достижения цели программы и показателя решения задачи подпрограммы (программы) | Единица измерения | Значение целевого индикатора достижения цели программы и показателя решения задачи программы по годам | | | | | |  |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |  |
| Программа «Благоустройство территории Труновского муниципального округа Ставропольского края» | | | | | | | | | |
| Цель 1 программы: Повышение уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания территории Труновского муниципального округа Ставропольского края | | | | | | | | | |
| I. | Индикаторы достижения цели |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля благоустроенных общественных территорий от общей площади общественных территорий в Труновском муниципальном округе Ставропольского края | процент | 76 | 82 | 90 | 92 | 94 | 96 |  |
| Подпрограмма 1 «Наружное освещение и благоустройство территорий общего пользования» | | | | | | | | | |
| Задача 1 подпрограммы 1: Обеспечение освещенности улиц, внедрение современных экологически безопасных осветительных приборов | | | | | | | | | |
| Показатель решения задачи подпрограммы (программы) | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Доля протяженности линий уличного освещения от общей протяженности улиц | процент | 65 | 68 | 70 | 72 | 76 | 78 |  |
| 1.2. | Количество реализованных проектов обеспечения освещенности улиц, внедрение современных экологически безопасных осветительных приборов в рамках инициативного бюджетирования | ед. в год | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| Задача 2 подпрограммы 1: Проведение работ по санитарной очистке и благоустройству кладбищ с соблюдением санитарно-эпидемиологических и экологических норм | | | | | | | | | |
| 2.1. | Доля территорий действующих кладбищ, на которых проведена санитарная очистка | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.2. | Количество реализованных проектов проведения работ по санитарной очистке и благоустройству кладбищ с соблюдением санитарно-эпидемиологических и экологических норм в рамках инициативного бюджетирования | ед. в год | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| Задача 3 подпрограммы 1: «Содержание территорий общего пользования, озеленение» | | | | | | | | | |
| 3.1. | Доля благоустроенной общественной территории (посадка, содержание и уход за объектами озеленения) от общей площади общественной территории | процент | 60 | 64 | 70 | 76 | 82 | 90 |  |
| 3.2. | Доля выполненных мероприятий по сбору и транспортировке твердых коммунальных отходов | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 3.3. | Доля обеспечения мер пожарной безопасности в границах населённого пункта | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 3.4. | Количество благоустроенных общественных территорий в рамках инициативного бюджетирования | ед. в год | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 |  |
| Задача 4 подпрограммы: «Благоустройство детских игровых и спортивных площадок» | | | | | | | | | |
| 4.1 | Количество благоустраиваемых детских игровых и спортивных площадок | ед. в год | 12 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 |  |
| Цель 2 программы: Повышение эффективности использования энергетических ресурсов на территории Труновского муниципального округа Ставропольского края | | | | | | | | | |
| II. | Индикаторы достижения цели |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля выполненных технических и организационных мероприятий, способствующих повышению показателей энергосбережения и энергетической эффективности | процент в год | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| Подпрограмма 2 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Труновском муниципальном округе  Ставропольского края» | | | | | | | | | |
| Задача 1 подпрограммы 2: Повышение энергетической эффективности уличного освещения | | | | | | | | | |
| 5. | Показатель решения задачи подпрограммы (программы) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Доля установленных энергосберегающих ламп от общего количества светильников | процент | 58 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 |  |

Приложение № 4

к муниципальной программе «Благоустройство территории  Труновского муниципального округа Ставропольского края»

ПЕРЕЧЕНЬ

основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы «Благоустройство территории Труновского муниципального округа Ставропольского края»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы программы | Тип основного мероприятия | Ответственный исполнитель (соисполнитель, участник) основного мероприятия подпрограммы программы | | Срок | | Связь с индикатором достижение целей программы и показателями решения задач подпрограммы программы |  |
| Начала реализации | Окончания реализации |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 |  |
| Цель 1 программы: Повышение уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания территории Труновского муниципального округа Ставропольского края | | | | | | | | |
| Подпрограмма 1 «Наружное освещение и благоустройство территорий общего пользования» | | | | | | | | |
| Задача 1 подпрограммы 1: Обеспечение освещенности улиц, внедрение современных экологически безопасных осветительных приборов | | | | | | | | |
| 1. | Основное мероприятие «Наружное освещение населенных пунктов» | Осуществление мероприятий участниками реализации программы | | администрация Труновского муниципального округа Ставропольского края в лице отдела жилищно-коммунального и дорожного хозяйства (далее – администрация) | 2024 | 2029 | Индикаторы достижения целей программы и показатели, указанные в пункте I |  |
| 1.1. | Уличное освещение | Осуществление мероприятий участниками реализации программы | | администрация, Территориальные управления администрации Труновского муниципального округа Ставропольского края (далее ТУ АТМО СК | 2024 | 2029 | Индикаторы достижения целей программы и показатели, указанные в пунктах 1.1 |  |
| 1.2. | Реализация инициативного проекта (Выполнение работ по устройству наружного освещения зоны отдыха в центре села Подлесное Труновского муниципального округа Ставропольского края | Осуществление мероприятий участниками реализации программы | | ТУ АТМО СК  с. Подлесное | 2024 | 2024 | Индикаторы достижения целей программы и показатели, указанные в пункте 1.2 |  |
| Задача 2 подпрограммы 1: Проведение работ по санитарной очистке и благоустройству кладбищ с соблюдением санитарно-эпидемиологических норм | | | | | | | | |
| 2. | Основное мероприятие «Санитарная очистка и благоустройство кладбищ» | Осуществление мероприятий участниками реализации программы | | администрация, ТУ АТМО СК | 2024 | 2029 | Индикаторы достижения целей программы и показатели, указанные в пункте I |  |
| 2.1. | Содержание мест захоронения | Осуществление мероприятий участниками реализации программы | | администрация, ТУ АТМО СК | 2024 | 2029 | Индикаторы достижения целей программы и показатели, указанные в пункте 2.1 |  |
| 2.2. | Реализация инициативного проекта (Благоустройства территории кладбища села Донское Труновского муниципального округа Ставропольского края) | Осуществление мероприятий участниками реализации программы | | ТУ АТМО СК с. Донское | 2024 | 2024 | Индикаторы достижения целей программы и показатели, указанные в пункте 2.2 |  |
| Задача 3 подпрограммы 1: «Содержание территорий общего пользования, озеленение» | | | | | | | | |
| 3. | Основное мероприятие «Содержание территорий общего пользования, озеленение» | Осуществление мероприятий участниками реализации программы | | администрация, ТУ АТМО СК | 2024 | 2029 | Индикаторы достижения целей программы и показатели, указанные в пункте I |  |
| 3.1. | Озеленение | Осуществление мероприятий участниками реализации программы | | администрация, ТУ АТМО СК | 2024 | 2029 | Индикаторы достижения целей программы и показатели, указанные в пункте 3.1 |  |
| 3.2. | Участие в организации деятельности по сбору и транспортировке твердых коммунальных отходов | Осуществление мероприятий участниками реализации программы | | администрация, ТУ АТМО СК | 2024 | 2029 | Индикаторы достижения целей программы и показатели, указанные в пункте 3.2 |  |
| 3.3. | Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенного пункта | Осуществление мероприятий участниками реализации программы | | администрация, ТУ АТМО СК | 2024 | 2029 | Индикаторы достижения целей программы и показатели, указанные в пункте 3.3 |  |
| 3.4. | Прочих расходы по благоустройству | Осуществление мероприятий участниками реализации программы | | администрация, ТУ АТМО СК | 2024 | 2029 | Индикаторы достижения целей программы и показатели, указанные в пункте 3.1 |  |
| 3.5. | Реализация инициативного проекта (Посадка декоративных деревьев по ул. Солнечная в селе Донском Труновского муниципального округа Ставропольского края) | Осуществление мероприятий участниками реализации программы | | ТУ АТМО СК  с. Донское | 2024 | 2024 | Индикаторы достижения целей программы и показатели, указанные в пункте 3.4 |  |
| 3.6. | Реализация инициативного проекта «Ремонт тротуара между улицами Горького и Пушкина» поселок Новотерновский Труновского муниципального округа Ставропольского края | Осуществление мероприятий участниками реализации программы | | ТУ АТМО СК  пос. им Кирова | 2024 | 2024 | Индикаторы достижения целей программы и показатели, указанные в пункте 3.4 |  |
| 3.7 | Реализация инициативного проекта («Ремонт тротуара между улицами Луговая и Советская» поселок Нижняя Терновка Труновского муниципального округа Ставропольского края | Осуществление мероприятий участниками реализации программы | | ТУ АТМО СК  пос. им Кирова | 2024 | 2024 | Индикаторы достижения целей программы и показатели, указанные в пункте 3.4 |  |
| 3.8. | Реализация инициативного проекта («Ремонт тротуара между улицами Новая и Горького» поселок Новотерновский Труновского муниципального округа Ставропольского края | Осуществление мероприятий участниками реализации программы | | ТУ АТМО СК  пос. им Кирова | 2024 | 2024 | Индикаторы достижения целей программы и показатели, указанные в пункте 3.4 |  |
| 3.9. | Реализация инициативного проекта (Устройство тротуара по ул. Гагарина (Участок 1-477,5 м) в с. Новая Кугульта Труновского муниципального округа Ставропольского края | Осуществление мероприятий участниками реализации программы | | ТУ АТМО СК  с. Подлесное | 2024 | 2024 | Индикаторы достижения целей программы и показатели, указанные в пункте 3.4 |  |
| 3.10. | Реализация инициативного проекта (Ремонт пешеходной дорожки по  ул. Кузнечная (от пер. Учительский до МКОУ СОШ №2) в селе Труновском Труновского муниципального округа Ставропольского края) | Осуществление мероприятий участниками реализации программы | | ТУ АТМО СК с. Труновское | 2024 | 2024 | Индикаторы достижения целей программы и показатели, указанные в пункте 3.4 |  |
| 3.11. | Реализация инициативного проекта (Благоустройство зоны отдыха села Безопасного рядом с сельским домом культуры) | Осуществление мероприятий участниками реализации программы | | ТУ АТМО СК с. Безопасное | 2024 | 2024 | Индикаторы достижения целей программы и показатели, указанные в пункте 3.4 |  |
| Задача 4 подпрограммы: «Благоустройство детских игровых и спортивных площадок» | | | | | | | | |
| 4. | Основное мероприятие «Благоустройство детских игровых и спортивных площадок» | Осуществление мероприятий участниками реализации программы | | администрация, ТУ АТМО СК | 2024 | 2026 | Индикаторы достижения целей программы и показатели, указанные в пункте I |  |
| 4.1. | Реализация мероприятий по благоустройству детских площадок в муниципальных округах и городских округах | Осуществление мероприятий участниками реализации программы | | администрация, ТУ с. Донское | 2024 | 2026 | Индикаторы достижения целей программы и показатели, указанные в пункте 3.5 |  |
| Цель 2 программы: Повышение эффективности использования энергетических ресурсов на территории Труновского муниципального округа Ставропольского края | | | | | | | | |
| Подпрограмма 2 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Труновском муниципальном округе Ставропольского края» | | | | | | | | |
| Задача 1 подпрограммы 2: Повышение энергетической эффективности уличного освещения | | | | | | | | |
| 5. | Основное мероприятие «Модернизация уличной системы освещения» | Осуществление мероприятий участниками реализации программы | | администрация, ТУ АТМО СК | 2024 | 2029 | Индикаторы достижения целей программы и показатели, указанные в пункте II |  |
| 5.1. | Ремонт и содержание уличного освещения | Осуществление мероприятий участниками реализации программы | | администрация, ТУ АТМО СК | 2024 | 2029 | Индикаторы достижения целей программы и показатели, указанные в пункте 4.1 |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 5    к муниципальной программе «Благоустройство территории Труновского муниципального округа Ставропольского  края» |

Приложение № 5

к муниципальной программе «Благоустройство территории  Труновского муниципального округа Ставропольского края»

ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ

ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ ТРУНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия подпрограммы программы | Источники финансового обеспечения по ответственному исполнителю, соисполнителю программы, подпрограммы, основному мероприятию подпрограммы программы | Прогнозная (справочная) оценка расходов по годам (тыс. рублей) | | | | | |
| очередной год (2024) | первый год планового периода (2025) | второй год планового периода (2026) | третий год планового периода (2027) | четвертый год планового периода (2028) | пятый год планового периода (2029) |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
| 1. | Программа «Благоустройство территории Труновского муниципального округа Ставропольского края», всего |  | 79619,45 | 19261,63 | 15997,19 | 15995,19 | 15995,19 | 15995,19 |
| в том числе: | средства бюджета Ставропольского края (далее – краевой бюджет) | 4 057,62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | внебюджетные средства  в том числе: | 578,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ТУ в селе Донском | 448,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ТУ в селе Труновском | 50,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ТУ в селе Безопасном | 43,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ТУ в поселке им. Кирова | 17,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ТУ в селе Подлесном | 18,93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | средства бюджета Труновского муниципального округа Ставропольского края (далее – бюджет округа) | 74 983,75 | 19261,63 | 15997,19 | 15995,19 | 15995,19 | 15995,19 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | администрации Труновского муниципального округа Ставропольского края (далее – администрация ТМО СК) | 36,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | территориальное управление администрации Труновского муниципального округа Ставропольского края в селе Донском (далее – ТУ в селе Донском) | 49721,46 | 7187,23 | 7017,93 | 7017,93 | 7017,93 | 7017,93 |
|  | территориальное управление администрации Труновского муниципального округа Ставропольского края в селе Труновском (далее – ТУ в селе Труновском) | 5121,70 | 5669,89 | 3734,09 | 3733,09 | 3733,09 | 3733,09 |
|  | территориальное управление администрации Труновского муниципального округа Ставропольского края в селе Безопасном (далее – ТУ в селе Безопасном) | 12873,99 | 3165,85 | 2798,83 | 2798,83 | 2798,83 | 2798,83 |
|  | территориальное управление администрации Труновского муниципального округа Ставропольского края в поселке им. Кирова (далее - ТУ в поселке им. Кирова) | 3156,48 | 1513,11 | 1236,30 | 1235,30 | 1235,30 | 1235,30 |
|  | территориальное управление администрации Труновского муниципального округа Ставропольского края в селе Подлесном (далее - ТУ в селе Подлесном) | 4073,91 | 1725,55 | 1210,04 | 1210,04 | 1210,04 | 1210,04 |
| 1.1. | Подпрограмма «Наружное освещение и благоустройство территорий общего пользования», всего |  | 76 347,28 | 18088,86 | 13588,85 | 13586,85 | 13586,85 | 13586,85 |
| в том числе: | средства краевого бюджета | 4 057,62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | внебюджетные средства | 578,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в том числе: | ТУ в селе Донском | 448,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ТУ в селе Труновском | 50,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ТУ в селе Безопасном | 43,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ТУ в поселке им. Кирова | 17,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ТУ в селе Подлесном | 18,93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | средства бюджета округа | 71711,58 | 18088,86 | 13588,85 | 13586,85 | 13586,85 | 13586,85 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | ТУ в селе Донском | 47972,73 | 7076,23 | 5567,23 | 5567,23 | 5567,23 | 5567,23 |
|  | ТУ в селе Труновском | 4273,98 | 5169,89 | 3288,52 | 3287,52 | 3287,52 | 3287,52 |
|  | ТУ в селе Безопасном | 12702,21 | 2865,85 | 2498,83 | 2498,83 | 2498,83 | 2498,83 |
|  | ТУ в поселке им. Кирова | 2966,48 | 1363,41 | 1136,30 | 1135,30 | 1135,30 | 1135,30 |
|  | ТУ в селе Подлесном | 3796,18 | 1613,48 | 1097,97 | 1097,97 | 1097,97 | 1097,97 |
| 1.1.1. | Основное мероприятие «Наружное освещение населенных пунктов», всего |  | 36744,59 | 7263,94 | 7352,26 | 7455,26 | 7455,26 | 7455,26 |
| в том числе: | внебюджетные средства; в том числе | 9,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ТУ в селе Подлесном | 9,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | средства бюджета округа | 36735,29 | 7263,94 | 7352,26 | 745526 | 7455,26 | 7455,26 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | ТУ в селе Донском | 32182,59 | 3227,00 | 3227,00 | 3227,00 | 3227,00 | 3227,00 |
|  | ТУ в селе Труновском | 1453,87 | 1692,93 | 1700,00 | 1768,00 | 1768,00 | 1768,00 |
|  | ТУ в селе Безопасном | 903,96 | 1072,61 | 1084,02 | 1084,02 | 1084,02 | 1084,02 |
|  | ТУ в поселке им. Кирова | 833,80 | 666,40 | 699,70 | 734,70 | 734,70 | 734,70 |
|  | ТУ в селе Подлесном | 1361,07 | 605,00 | 641,54 | 641,54 | 641,54 | 641,54 |
| 1.1.1.1. | Уличное освещение, |  | 35835,72 | 7263,94 | 7352,26 | 745526 | 7455,26 | 7455,26 |
|  | средства бюджета округа | 35835,72 |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  | 3227,00 | 3227,00 | 3227,00 | 3227,00 | 3227,00 |
|  | ТУ в селе Донском | 32182,59 | 1692,93 | 1700,00 | 1768,00 | 1768,00 | 1768,00 |
|  | ТУ в селе Труновском | 1 453,87 | 1072,61 | 1084,02 | 1084,02 | 1084,02 | 1084,02 |
|  | ТУ в селе Безопасном | 903,96 | 666,40 | 699,70 | 734,70 | 734,70 | 734,70 |
|  | ТУ в поселке им. Кирова | 833,80 | 605,00 | 641,54 | 641,54 | 641,54 | 641,54 |
|  | ТУ в селе Подлесном | 461,50 |  |  |  |  |  |
| 01.1.1.2. | Реализация инициативного проекта (Выполнение работ по устройству наружного освещения зоны отдыха в центре села Подлесное Труновского муниципального округа Ставропольского края), всего |  | 908,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в том числе: | внебюджетные средства | 9,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | средства бюджета округа | 899,57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | ТУ в селе Подлесном | 899,57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2. | Основное мероприятие «Санитарная очистка и благоустройство кладбищ», всего |  | 6403,96 | 379,90 | 979,90 | 979,90 | 979,90 | 979,90 |
| в том числе: | средства краевого бюджета | 3 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | внебюджетные средства | 440,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | средства бюджета округа | 2963,96 | 379,90 | 979,90 | 979,90 | 979,90 | 979,90 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | ТУ в селе Донском | 2638,09 | 56,70 | 656,70 | 656,70 | 656,70 | 656,70 |
|  | ТУ в селе Труновском | 218,00 | 218,00 | 218,00 | 218,00 | 218,00 | 218,00 |
|  | ТУ в селе Безопасном | 7,60 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 |
|  | ТУ в поселке им. Кирова | 34,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 |
|  | ТУ в селе Подлесном | 66,27 | 45,20 | 45,20 | 45,20 | 45,20 | 45,20 |
| 1.1.2.1. | Содержание мест захоронения |  |  |  |  |  |  |  |
|  | средства бюджета округа | 945,88 | 379,90 | 979,90 | 979,90 | 979,90 | 979,90 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | ТУ в селе Донском | 620,01 | 56,70 | 656,70 | 656,70 | 656,70 | 656,70 |
|  | ТУ в селе Труновском | 218,00 | 218,00 | 218,00 | 218,00 | 218,00 | 218,00 |
|  | ТУ в селе Безопасном | 7,60 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 |
|  | ТУ в поселке им. Кирова | 34,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 |
|  | ТУ в селе Подлесном | 66,27 | 45,20 | 45,20 | 45,20 | 45,20 | 45,20 |
| 1.1.2.2. | Реализация инициативного проекта (Благоустройства территории кладбища села Донское Труновского муниципального округа Ставропольского края), всего |  | 5 458,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в том числе: | средства краевого бюджета | 3 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | внебюджетные средства | 440,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | средства бюджета округа | 2 018,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | ТУ в селе Донском | 2 018,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.3. | Основное мероприятие  «Содержание территорий общего пользования, озеленение» |  | 32 085,44 | 10445,02 | 5256,69 | 5151,69 | 5151,69 | 5151,69 |
|  | средства краевого бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в том числе: | внебюджетные средства: в том числе, | 128,77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ТУ в селе Донском | 8,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ТУ в селе Труновском | 50,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ТУ в селе Безопасном | 43,75 |  |  |  |  |  |
|  | ТУ в поселке им. Кирова | 17,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ТУ в селе Подлесном | 9,62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | средства бюджета округа | 31956,67 | 10445,02 | 5256,69 | 5151,69 | 5151,69 | 5151,69 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | ТУ в селе Донском | 13096,39 | 3792,53 | 1683,53 | 1683,53 | 1683,53 | 1683,53 |
|  | ТУ в селе Труновском | 2602,11 | 3258,96 | 1370,52 | 1301,52 | 1301,52 | 1301,52 |
|  | ТУ в селе Безопасном | 11790,65 | 1773,24 | 1394,81 | 1394,81 | 1394,81 | 1394,81 |
|  | ТУ в поселке им. Кирова | 2098,68 | 657,01 | 396,60 | 360,60 | 360,60 | 360,60 |
|  | ТУ в селе Подлесном | 2368,84 | 963,28 | 411,23 | 411,23 | 411,23 | 411,23 |
| 1.1.3.1. | Озеленение, всего |  | 393,06 | 209,70 | 165,17 | 165,17 | 165,17 | 165,17 |
| в том числе: | средства бюджета округа | 393,06 | 209,70 | 165,17 | 165,17 | 165,17 | 165,17 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | ТУ в селе Донском | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
|  | ТУ в селе Труновском | 228,46 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 |
|  | ТУ в селе Безопасном | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ТУ в поселке им. Кирова | 119,60 | 139,70 | 95,17 | 95,17 | 95,17 | 95,17 |
|  | ТУ в селе Подлесном | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 |
| 1.1.3.2. | Участие в организации деятельности по сбору и транспортировке твердых коммунальных отходов, всего |  | 339,45 | 29,90 | 301,90 | 301,90 | 301,90 | 301,90 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | средства бюджета округа | 339,45 | 29,90 | 301,90 | 301,90 | 301,90 | 301,90 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | ТУ в селе Донском | 339,45 | 0,00 | 272,00 | 272,00 | 272,00 | 272,00 |
|  | ТУ в поселке им. Кирова | 0,00 | 29,90 | 29,90 | 29,90 | 29,90 | 29,90 |
| 1.1.3.3. | Обеспечение мер пожарной безопасности в границах населенного пункта, всего: |  | 25,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| в том числе: | средства бюджета округа | 25,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | ТУ в селе Донском | 21,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
|  | ТУ в селе Труновском | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
|  | ТУ в селе Безопасном | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
|  | ТУ в поселке им. Кирова | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
|  | ТУ в селе Подлесном | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 1.1.3.4. | Прочие расходы по благоустройству, всего: |  | 20553,04 | 8619,81 | 4784,62 | 4679,62 | 4679,62 | 4679,62 |
| в том числе: | средства бюджета округа | 20 553,04 | 8619,81 | 4784,62 | 4679,62 | 4679,62 | 4679,62 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | ТУ в селе Донском | 12583,94 | 3781,53 | 1400,53 | 1400,53 | 1400,53 | 1400,53 |
|  | ТУ в селе Труновском | 1972,80 | 1652,35 | 1344,52 | 1275,52 | 1275,52 | 1275,52 |
|  | ТУ в селе Безопасном | 2961,97 | 1772,24 | 1393,81 | 1393,81 | 1393,81 | 1393,81 |
|  | ТУ в поселке им. Кирова | 1106,77 | 486,41 | 270,53 | 234,53 | 234,53 | 234,53 |
|  | ТУ в селе Подлесном | 1927,56 | 927,28 | 375,23 | 375,23 | 375,23 | 375,23 |
| 1.1.3.5. | Реализация инициативного проекта (Посадка декоративных деревьев по ул. Солнечная в селе Донском Труновского муниципального округа Ставропольского края), всего |  | 150,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в том числе: | внебюджетные средства | 8,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | средства бюджета округа | 142,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | ТУ в селе Донском | 142,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.3.6. | Реализация инициативного проекта («Ремонт тротуара между улицами Горького и Пушкина» поселок Новотерновский Труновского муниципального округа Ставропольского края), всего |  | 348,23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в том числе: | внебюджетные средства | 7,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | средства бюджета округа | 341,23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | ТУ в пос. им. Кирова | 341,23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.3.7. | Реализация инициативного проекта («Ремонт тротуара между улицами Луговая и Советская» поселок Нижняя Терновка Труновского муниципального округа Ставропольского края) , всего |  | 173,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в том числе: | внебюджетные средства | 5,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | средства бюджета округа | 167,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | ТУ в пос. им. Кирова | 167,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.3.8 | Реализация инициативного проекта («Ремонт тротуара между улицами Новая и Горького» поселок Новотерновский Труновского муниципального округа Ставропольского края) », всего |  | 367,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в том числе: | внебюджетные средства | 4,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | средства бюджета округа | 362,62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | ТУ в пос. им. Кирова | 362,62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.3.9. | Реализация инициативного проекта (Устройство тротуара по ул. Гагарина (Участок 1-477,5 м) в с. Новая Кугульта Труновского муниципального округа Ставропольского края), всего |  | 414,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в том числе: | внебюджетные средства | 9,62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | средства бюджета округа | 405,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | ТУ в с. Подлесном | 405,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.3.10 | Реализация инициативного проекта (Ремонт пешеходной дорожки по ул. Кузнечная (от пер. Учительский до МКОУ СОШ №2) в селе Труновском Труновского муниципального округа Ставропольского края), всего |  | 450,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в том числе: | внебюджетные средства | 50,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | средства бюджета округа | 399,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | ТУ в с. Труновском | 399,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.3.11 | Реализация инициативного проекта (Благоустройство зоны отдыха села Безопасного рядом с сельским домом культуры)  всего: |  | 8871,42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в том числе: | внебюджетные средства | 43,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | средства бюджета округа | 8827,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | ТУ в с. Безопасном | 8827,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.3.12 | Реализация инициативного проекта («Благоустройство прилегающей территории возле д/с «Березка №23» в селе Труновское Труновского муниципального округа Ставропольского края»)  всего: |  | 0 | 1580,61 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ТУ в с. Труновском | 0 | 1580,61 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.4. | Основное мероприятие «Благоустройство детских игровых и спортивных площадок», всего: |  | 1 113,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в том числе | средства краевого бюджета | 1 057,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | средства бюджета округа | 55,66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | ТУ в селе Донском | 55,66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.4.1. | Реализация мероприятий по благоустройству детских площадок в муниципальных округах и городских округах |  | 1 113,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в том числе | средства краевого бюджета | 1 057,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | средства бюджета округа | 55,66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | ТУ в селе Донском | 55,66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. | Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Труновском муниципальном округе Ставропольского края»  всего |  | 3272,17 | 1172,77 | 2408,34 | 2408,34 | 2408,34 | 2408,34 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | средства бюджета округа | 3 272,17 | 1172,77 | 2408,34 | 2408,34 | 2408,34 | 2408,34 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | администрация ТМО СК | 36,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ТУ в селе Донском | 1748,73 | 111,00 | 1450,70 | 1450,70 | 1450,70 | 1450,70 |
|  | ТУ в селе Труновском | 847,72 | 500,00 | 445,57 | 445,57 | 445,7 | 445,57 |
|  | ТУ в селе Безопасном | 171,78 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
|  | ТУ в поселке им. Кирова | 190,00 | 149,70 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
|  | ТУ в селе Подлесном | 277,73 | 112,07 | 112,07 | 112,07 | 112,07 | 112,07 |
| 1.2.1. | Основное мероприятие «Модернизация уличной системы освещения», всего |  | 3 272,17 | 1172,77 | 2408,34 | 2408,34 | 2408,34 | 2408,34 |
| в том числе: | средства бюджета округа | 3 272,17 | 1172,77 | 2408,34 | 2408,34 | 2408,34 | 2408,34 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | администрация ТМО СК | 36,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ТУ в селе Донском | 1748,73 | 111,00 | 1450,70 | 1450,70 | 1450,70 | 1450,70 |
|  | ТУ в селе Труновском | 847,72 | 500,00 | 445,57 | 445,57 | 445,7 | 445,57 |
|  | ТУ в селе Безопасном | 171,78 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
|  | ТУ в поселке им. Кирова | 190,00 | 149,70 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
|  | ТУ в селе Подлесном | 277,73 | 112,07 | 112,07 | 112,07 | 112,07 | 112,07 |

Приложение № 6

к муниципальной программе Труновского муниципального округа Ставропольского края «Благоустройство территории Труновского муниципального округа Ставропольского края»

СВЕДЕНИЯ

О ВЕСОВЫХ КОЭФФИЦИЕНТАХ, ПРИСВОЕННЫХ ЦЕЛЯМ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ ТРУНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ» (ДАЛЕЕ - ПРОГРАММА), ЗАДАЧАМ ПОДПРОГРАММ ПРОГРАММЫ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Цели программы и задачи подпрограммы программы | Значение весовых коэффициентов, присвоенных целями программы и задачам подпрограммы программы по годам | | | | | | |
| Очередной год (2024) | Первый год планового периода (2025) | Второй год планового периода (2026) | Третий год планового периода (2027) | Четвертый год планового периода (2028) | Пятый год планового периода (2029) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 1 | Цель 1 программы: Повышение уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания территорий Труновского муниципального округа Ставропольского края | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |  |
|  | Задача 1 подпрограммы 1: Обеспечение освещенности улиц, внедрение современных экологически безопасных осветительных приборов | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |  |
|  | Задача 2 подпрограммы 1: Проведение работ по санитарной очистке и благоустройству кладбищ с соблюдением санитарно-эпидемиологических норм | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |  |
|  | Задача 3 подпрограммы 1: Содержание территорий общего пользования, озеленение | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |  |
|  | Задача 4 подпрограммы: «Благоустройство детских игровых и спортивных площадок» | 0,03 | 0,4 | 0,5 | - | - | - |  |
| 2 | Цель 2 подпрограммы: Повышение эффективности использования энергетических ресурсов на территории Труновского муниципального округа Ставропольского края | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |  |
|  | Задача 1 подпрограммы 2: Повышение энергетической эффективности уличного освещения | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |  |

Приложение № 7

к муниципальной программе Труновского муниципального округа Ставропольского края «Благоустройство территории Труновского муниципального округа Ставропольского края»

СВЕДЕНИЯ

ОБ ОСНОВНЫХ МЕРАХ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ В СФЕРЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ ТРУНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Вид и заголовок нормативного правового акта | Основные положения нормативного правового акта | Ответственный исполнитель и соисполнители | Срок исполнения |
| 1 | Закон Российской Федерации [от 07 февраля 1992 г. № 2300-1](https://pravo-search.minjust.ru/bigs/showDocument.html?id=18B68750-B18F-40EC-84A9-896627BB71D9) «О защите прав потребителей», | устанавливает права потребителей на приобретение товаров (работ, услуг) надлежащего качества и безопасных для жизни, здоровья, имущества потребителей и окружающей среды | администрация Труновского муниципального округа Ставропольского края | ежегодно |
| 2 | Федеральный закон [от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ](https://pravo-search.minjust.ru/bigs/showDocument.html?id=96E20C02-1B12-465A-B64C-24AA92270007) «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» | устанавливает общие правовые, территориальные, организационные и экономические принципы организации местного самоуправления | администрация Труновского муниципального округа Ставропольского края | ежегодно |
| 3 | Федеральный закон [от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ](https://pravo-search.minjust.ru/bigs/showDocument.html?id=4C47D362-26CF-451E-9F1C-474DD313F871) «О пожарной безопасности | устанавливаются общие правовые, экономические и социальные основы обеспечения пожарной безопасности | администрация Труновского муниципального округа Ставропольского края | ежегодно |
| 4 | Федеральный закон [от 12 января 1996 года № 8-ФЗ](https://pravo-search.minjust.ru/bigs/showDocument.html?id=CF2E301D-5638-4586-B75C-5B5D87B09EEB) «О погребении и похоронном деле» | устанавливается организация и проведение похоронных процедур, права на захоронение на территории Российской Федерации и условия транспортировки тел умерших | администрация Труновского муниципального округа Ставропольского края | ежегодно |
| 5 | Федеральный закон [от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ](https://pravo-search.minjust.ru/bigs/showDocument.html?id=F38AE4D2-0425-4CAE-A352-4229778FED79) «Об отходах производства и потребления» | устанавливаются правовые основы обращения с отходами в целях предотвращения вредного воздействия на здоровье человека и окружающую среду | администрация Труновского муниципального округа Ставропольского края | ежегодно |
| 6 | Федеральный закон [от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ](https://pravo-search.minjust.ru/bigs/showDocument.html?id=39CD0134-68CE-4FBF-82AD-44F4203D5E50) «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», | направлены на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения как одного из основных условий реализации конституционных прав граждан на охрану здоровья и благоприятную окружающую среду | администрация Труновского муниципального округа Ставропольского края | ежегодно |
| 7 | Федеральный закон 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» | устанавливаются общие правила на соблюдение права человека на благоприятную окружающую среду; обеспечение благоприятных условий жизнедеятельности человека ... обязательность оценки воздействия на окружающую среду при принятии решений об осуществлении хозяйственной и иной деятельности | администрация Труновского муниципального округа Ставропольского края | ежегодно |
| 8 | Закон Ставропольского края [от 02 марта 2005 г. № 12-кз](https://pravo-search.minjust.ru/bigs/showDocument.html?id=9CD559EC-756B-4C69-8265-606550DDEA27) «О местном самоуправлении в Ставропольском крае», | устанавливаются общие принципы организации местного самоуправления | администрация Труновского муниципального округа Ставропольского края | ежегодно |
| 9 | Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 29 декабря 2021 года № 1042/пр | утверждение методических рекомендаций по разработке норм и правил по благоустройству территорий муниципальных образований | администрация Труновского муниципального округа Ставропольского края | ежегодно |
| 10 | Постановление администрации Труновского муниципального округа Ставропольского края от 28.01.2021 № 164-п | утверждение порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Труновского муниципального округа Ставропольского края | администрация Труновского муниципального округа Ставропольского края | ежегодно |
| 11 | Решение Думы Труновского муниципального округа Ставропольского края № 25 от 21 марта 2023 г. | утверждении Правил благоустройства территории Труновского муниципального округа Ставропольского края | администрация Труновского муниципального округа Ставропольского края | ежегодно |

Приложение 8

к муниципальной программе Труновского муниципального округа Ставропольского края «Благоустройство территории Труновского муниципального округа Ставропольского края»

СВЕДЕНИЯ

ОБ ИСТОЧНИКЕ ИНФОРМАЦИИ И МЕТОДИКЕ РАСЧЕТА ИНДИКАТОРОВ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ «БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ ТРУНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ» И ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ ПОДПРОГРАММЫ ПРОГРАММЫ

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование индикатора достижения цели программы и показателя решения задачи подпрограммы программы | Единица  измерения | Источник информации  (методика расчета) | Временные характеристики индикатора достижения цели программы и показателя решения задачи подпрограммы программы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Программа «Благоустройство территории Труновского муниципального округа Ставропольского края» | | | | |
| I | Индикатор достижения цели программы |  |  |  |
|  | Доля благоустроенных общественных территорий от общей площади общественных территорий в Труновском муниципальном округе Ставропольского края | процентов | Рассчитывается по формуле:  Z = F / C \* 100, где Z - доля благоустроенной общественной территории; F – площадь общественной территории, где проведены работы по благоустройству; C -общая площадь общественной территории. Данные предоставляются территориальными органами, входящие в структуру администрации Труновского муниципального округа Ставропольского края | ежегодно |
| Подпрограмма 1 «Наружное освещение и благоустройство территорий общего пользования» | | | | |
| 1. | Показатель решения задачи 1 подпрограммы 1 |  | | |
| 1.1. | Доля протяженности линий уличного освещения от общей протяженности улиц | процентов | Рассчитывается по формуле:  F = R / О\* 100, где F доля благоустроенной общественной территории; R – количество благоустроенных линий , О -общее протяженность линий. Данные предоставляются территориальными органами, входящими в структуру администрации Труновского муниципального округа Ставропольского края | ежегодно |
| 1.2 | Количество реализованных проектов обеспечения освещенности улиц, внедрение современных экологически безопасных осветительных приборов в рамках инициативного бюджетирования | ед. в год | Не требует методики расчета. Информацию о реализации проектов предоставляют территориальные управления администрации Труновского муниципального округа Ставропольского края | ежегодно |
| 2. | Показатель решения задачи 2 подпрограммы 1 (Программы) |  | |  |
| 2.1. | Доля территорий действующих кладбищ, на которых проведена санитарная очистка | процентов | Рассчитывается по формуле:  D = Sj / Sb \* 100, где D - доля территорий действующих кладбищ, на которых проведена санитарная очистка; Sj – площадь территории действующих кладбищ, на которых проведена очистка территории, Sb –общая площадь действующих кладбищ. Данные предоставляются территориальными органами, входящими в структуру администрации Труновского муниципального округа Ставропольского края | ежегодно |
| 2.2. | Количество реализованных проектов проведения работ по санитарной очистке и благоустройству кладбищ с соблюдением санитарно-эпидемиологических и экологических норм в рамках инициативного бюджетирования | ед. в год | Не требует методики расчета. Информацию о реализации проектов предоставляют территориальные управления администрации Труновского муниципального округа Ставропольского края | по мере необходимости |
| 3. | Показатель решения задачи 3 подпрограммы 1 (Программы) |  | | |
| 3.1. | Доля благоустроенной общественной территории (посадка, содержание и уход за объектами озеленения) от общей площади общественной территории | процентов | Рассчитывается по формуле:  L = Sa / Sq \* 100, где L - доля благоустроенной территории общего пользования; Sa – площадь территории общего пользования, где проведены работы по благоустройству; Sq -общая площадь территории общего пользования. Данные предоставляются территориальными органами, входящими в структуру администрации Труновского муниципального округа Ставропольского края | ежегодно |
| 3.2. | Доля выполненных работ по сбору и транспортировке твердых коммунальных отходов | процентов | Рассчитывается по формуле:  E = J/ M \* 100, где E - доля выполненных мероприятий: J –проведены работы по ТКО; M – общие мероприятия по ТКО. Данные предоставляются территориальными органами, входящими в структуру администрации Труновского муниципального округа Ставропольского края | ежегодно |
| 3.3. | Доля обеспечения мер пожарной безопасности в границах населенного пункта | процентов | Рассчитывается по формуле:  V = V1 / V2 \* 100, где V - доля выполненных мер пожарной безопасности; V1–выполненные мероприятия по пожарной безопасности; V2- всего мероприятий по пожарной безопасности. Данные предоставляются территориальными органами, входящими в структуру администрации Труновского муниципального округа Ставропольского края | ежегодно |
| 3.4 | Количество благоустроенных общественных территорий в рамках инициативного бюджетирования | ед. в год | Не требует методики расчета. Информацию о реализации проектов предоставляют территориальные управления администрации Труновского муниципального округа Ставропольского края | ежегодно |
| 4. | Показатель решения задачи 4 подпрограммы 1 (Программы) |  | | |
| 4.1 | Количество благоустраиваемых детских игровых и спортивных площадок | ед. в год | Не требует методики расчета. Информацию о реализации проектов предоставляют территориальные управления администрации Труновского муниципального округа Ставропольского края | ежегодно |
| II | Индикатор достижения цели |  |  |  |
|  | Доля выполненных технических и организационных мероприятий, способствующих повышению показателей энергосбережения и энергетической эффективности | процентов | Рассчитывается по формуле:  П=П1/П2 \* 100, где П - доля выполненных технических и организационных мероприятий, от общего количества ; П1 – количество выполненных мероприятий; П2 - общее количество технических и организационных мероприятий.. Данные предоставляются территориальными органами, входящими в структуру администрации Труновского муниципального округа Ставропольского края | ежегодно |
| 4. | Показатель решения задачи 1 подпрограммы 2 |  | | |
| 4.1. | Доля установленных энергетических ламп от общего количества светильников | процентов | Рассчитывается по формуле:  H = N / M \* 100, где H - доля установленных энергосберегающих ламп от общего количества светильников; N - количество энергосберегающих светильников уличного освещения, M - общее количество светильников уличного освещения. Данные предоставляются территориальными органами, входящими в структуру администрации Труновского муниципального округа Ставропольского края | ежегодно |

Приложение 8

к муниципальной программе Труновского муниципального округа Ставропольского края «Благоустройство территории Труновского муниципального округа Ставропольского края»

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

О НЕОБХОДИМОСТИ БЛАГОУСТРОЙСТВА ДЕТСКИХ ПЛОЩАДОК, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ ТРУНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Размер площадки | Срок реализации проекта  2024 г. | Срок реализации проекта  2025 г. | Срок реализации  проекта  2026 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Всего в 2024 г. шт. 12 | Всего в 2025 г. шт. 12 | Всего в 2026 г. шт. 6 |
| 10х10 м. | Адрес: пос. Правоегорлыкский, ул. Советская, 5  Адрес: пос. Нижняя Терновка,  ул. Луговая  Адрес: с. Донское, ул. Суворова  Адрес: с. Донское, ул. Победа  Адрес:  с. Труновское,  ул. Мельничная, 27  Адрес:  с. Труновское,  ул. Рабочая, 29 | Адрес: с. Безопасное, пер. Молодежный  Адрес: с. Безопасное, ул. Парковая  Адрес: с. Безопасное, ул. Строительная  Адрес: с. Безопасное, ул. Егорлыкская  Адрес: с. Донское, ул. 19 Съезда ВЛКСМ, 9 б  Адрес: с. Донское, ул. Трунова, 27 б  Адрес: с. Донское, ул. Первомайская  Адрес: с. Донское, ул. Лермонтова  Адрес: с. Труновское, ул. Гагарина, 85  Адрес: с. Труновское, ул. Молодежная, 10 | Адрес: с. Донское, ул. Тимирязева  Адрес: с. Донское, ул. Октябрьская  Адрес: с. Донское, х. Невдахин  Адрес: с. Донское, ул. Ленина, 225 б |
| 15х15 м. |  | Адрес: с. Донское ул. Гагарина  Адрес: с. Донское, ул. Юбилейная | Адрес: с. Труновское, ул. Ленина, 4В (1-я площадка) |
| 20х20 м. | Адрес: с. Подлесное, ул. Садовая (ориентир. д. 16)  Адрес: с. Новая Кугульта, ул. Комсомольская. 41 а  Адрес: с. Донское, ул. Московская. 65 б  Адрес: с. Безопасное, ул. Ленина (центр)  Адрес: с. Донское, ул. Партизанская, 14 а | - | Адрес: с. Труновское, ул. Ленина, 4В (2-я площадка) |